# Migración Reporte Gasolina VB6 a C# WinForms

## Información General

Proyecto: Reporte Gasolina

Origen: Visual Basic 6.0

Destino: C# WinForms

Fecha de Inicio: 05/08/2026

Estado General: En análisis y planificación

Avance Estimado: 15%

# Objetivo

Migrar el sistema de Reporte de Gasolina desarrollado en VB6 a C# WinForms, conservando la lógica de negocio, consultas SQL, procedimientos almacenados y generación de reportes Excel.

# Alcance Identificado

## Módulos VB6 Analizados

- frmRepGas.frm

- Conexion.frm

- RepGas.bas

- clsMAdoNuevo.cls

- RepGas.vbp

## Funcionalidades Detectadas

### Consulta de precios

Consulta de precios de gasolina por ciudad.

### Carga Excel

Importación masiva de precios desde archivo Excel.

### Proceso de cálculo

Generación de información de asignación de gasolina.

### Exportación Excel

Generación de reportes detallados:

- General

- Altas

- Faltas

- Incapacidades

# Decisiones Técnicas

## DEC-001

Fecha: 05/08/2026

Decisión: Eliminar frmConexion.

Motivo:

La conexión será administrada mediante configuración centralizada.

Impacto:

- No habrá pantalla de conexión.

- No habrá captura manual de DSN.

- No habrá captura manual de usuario y contraseña.

## DEC-002

Fecha: 05/08/2026

Decisión: Sustituir parámetros de conexión por App.config.

Impacto:

La aplicación obtendrá:

- ConnectionString

- Usuario

- Compañía

- Operación

Desde App.config.

## DEC-003

Fecha: 05/08/2026

Decisión: Implementar arquitectura por capas.

Estructura objetivo:

Infrastructure/

- DatabaseManager.cs

Models/

- PrecioGasolinaModel.cs

- ReporteGasolinaModel.cs

Services/

- SeguridadService.cs

- GasolinaService.cs

- ExcelService.cs

Utilities/

- Globals.cs

- AppSettingsHelper.cs

Forms/

- FrmReporteGasolina.cs

# Inventario de Objetos SQL

## Consultas

### Tabla

Ls_HistPrecioGasolinaTbl

Uso:

- Consulta de precios por ciudad.

### Tabla

Ls_RepPrecioGasolinaTbl

Uso:

- Reporte principal de asignación de gasolina.

## Procedimientos Almacenados

### spa_Ls_HistPrecioGasolinaTbl

Alta de precios.

### spv_Ls_HistPrecioGasolinaTbl

Validación de precios.

### spd_Ls_HistPrecioGasolinaTbl

Depuración previa a carga.

### spp_Ls_RepPrecioGasolinaTbl

Proceso de generación del reporte.

# Equivalencias VB6 → C#

| VB6 | C# |
| --- | --- |
| frmConexion | App.config + SeguridadService |
| clsMAdoNuevo | DatabaseManager |
| Recordset | DataTable |
| ListView | DataGridView |
| Globals | Globals.cs |
| fEjecuta | DatabaseManager |
| CommonDialog | OpenFileDialog |
| CreateObject("Excel.Application") | ClosedXML o EPPlus |

# Fases del Proyecto

## Fase 1 - Infraestructura

Pendiente

### Entregables

- DatabaseManager.cs

- Globals.cs

- AppSettingsHelper.cs

## Fase 2 - Seguridad

Pendiente

### Entregables

- SeguridadService.cs

- Validación de compañía

- Validación de operación

- Obtención de nivel de seguridad

## Fase 3 - Consulta de Precios

Pendiente

### Entregables

- Migración cmdConsulta_Click

- DataGridView

- Consulta Ls_HistPrecioGasolinaTbl

## Fase 4 - Carga Excel

Pendiente

### Entregables

- Lectura Excel

- Validación de registros

- Alta masiva

## Fase 5 - Proceso de Reporte

Pendiente

### Entregables

- Migración procesaReporte()

- Integración spp_Ls_RepPrecioGasolinaTbl

## Fase 6 - Exportación Excel

Pendiente

### Entregables

- Reporte General

- Altas

- Faltas

- Incapacidades

- Formatos y logotipo

# Pendientes Inmediatos

- Revisar código actual de FrmReporteGasolina.cs.

- Revisar Program.cs.

- Revisar DatabaseManager.cs (si ya existe).

- Implementar Fase 1.

- Implementar Fase 2.

# Análisis del Back-End SQL

## Plataforma

- SQL Server 2008 R2

- Base de datos: adam

- Servidor: 192.168.1.24:1433

- Operación de seguridad: FPLS001

## Tablas Principales Identificadas

### Ls_HistPrecioGasolinaTbl

Histórico de precios de gasolina por:

- Compañía

- Año

- Mes

- Ciudad

### Ls_RepPrecioGasolinaTbl

Tabla temporal de trabajo utilizada para generar el reporte final de gasolina.

Contiene:

- Región

- Departamento

- Zona

- Ciudad

- Trabajador

- NSS

- Litros

- Precio por litro

- Importe mensual

- Faltas

- Incapacidades

- Neto a pagar

- Tarjeta de depósito

### Ls_FaltasGasolinaTbl

Tabla temporal para consolidar faltas que afectan el pago de gasolina.

### Ls_FaltasIncapacidadTbl

Tabla temporal para consolidar incapacidades utilizadas en el cálculo de gasolina.

## Funciones SQL Identificadas

- fn_desc_agrup_dato

- fn_obten_nss

- fn_obten_FinMes

- fn_obten_faltasGasolina

- fn_obten_faltasIncapacidad

- fn_obten_valor_vartrab

- fn_flagfaltasIncapacidad

## Procedimientos Almacenados Críticos

### Precios de gasolina

- spa_Ls_HistPrecioGasolinaTbl

- spv_Ls_HistPrecioGasolinaTbl

- spd_Ls_HistPrecioGasolinaTbl

### Faltas

- spp_Ls_FaltasGasolinaTbl

- spd_Ls_FaltasGasolinaTbl

### Incapacidades

- spp_Ls_FaltasIncapacidadTbl

- spd_Ls_FaltasIncapacidadTbl

### Reporte principal

- spp_Ls_RepPrecioGasolinaTbl

- spd_Ls_RepPrecioGasolinaTbl

## Reglas de Negocio Detectadas

### RN-001

Los precios de gasolina son únicos por:

- Compañía

- Año

- Mes

- Ciudad

### RN-002

El cálculo base es:

Importe Gasolina = Precio Litro × Litros Asignados

### RN-003

Las faltas descuentan proporcionalmente:

Importe Falta = (Importe Gasolina / 30) × Días Falta

### RN-004

Las incapacidades pueden reintegrar importe dependiendo del historial de meses anteriores.

### RN-005

Existen trabajadores marcados como EXENTO mediante variable de trabajador.

### RN-006

La tarjeta de depósito proviene de una variable de trabajador configurable.

# Bitácora

## 05/08/2026

- Analizado el proyecto VB6 completo.

- Identificadas funcionalidades principales.

- Definida arquitectura objetivo.

- Eliminado frmConexion de la estrategia de migración.

- Se adopta App.config como mecanismo de configuración.

- Creado documento maestro del proyecto.

- Analizado el back-end SQL completo.

- Identificadas tablas, funciones, triggers y procedimientos almacenados.

- Confirmado que la lógica principal de negocio reside en spp_Ls_RepPrecioGasolinaTbl.

- Confirmado que la mayor parte del cálculo permanecerá en SQL Server y C# actuará como capa de presentación y orquestación.

## Avances adicionales registrados

### Infraestructura

✅ App.config configurado.

✅ AppSettings.cs implementado.

✅ SqlHelper.cs implementado con:

- Execute()

- ExecuteScalar()

- ExecuteNonQuery()

✅ Conexión exitosa a SQL Server.

✅ Lectura correcta de parámetros:

- Compañía

- Operación

- Usuario

- ConnectionString

### Formulario Principal

✅ FrmReporteGasolina creado.

✅ Diseño principal iniciado.

✅ Encabezado implementado:

- Fecha de proceso

- Operación

- Usuario

✅ Botonera principal implementada:

- Consultar

- Importar Excel

- Excel

- Procesar

- Salir

✅ Iconos cargados en la botonera.

✅ ToolTips configurados.

✅ Botón Salir implementado y funcional.

### Período de Proceso

✅ Implementada rutina CargarPeriodoActual().

✅ Obtención automática de:

- Año máximo

- Mes máximo

Desde Ls_HistPrecioGasolinaTbl.

✅ Carga automática del período al abrir la aplicación.

### Consulta de Precios

✅ Implementado botón Consultar.

✅ Consulta parametrizada por:

- Compañía

- Año

- Mes

✅ Consulta contra:

SELECT ciudad, precio FROM Ls_HistPrecioGasolinaTbl

✅ Carga correcta de resultados en DataGridView.

✅ Consulta automática al abrir la pantalla.

### Estado Actual del Proyecto

Infraestructura ............. 100%

Pantalla Principal .......... 90%

Consulta de Precios ......... 100%

Carga Excel ................. Pendiente

Proceso Gasolina ............ Pendiente

Exportación Excel ........... Pendiente

### Próximo Desarrollo

FASE 3 - Carga Excel

Implementar:

- btnImportarExcel_Click

- Lectura mediante ClosedXML

- Validación de período

- Validación de ciudades

- Alta de precios

- Actualización automática del grid

# Regla de Continuidad

Al iniciar una nueva sesión, cargar este documento como referencia principal y continuar desde la última fase registrada, actualizando decisiones, avance y bitácora.

## Consideración adicional: Generación de reportes finales en Excel

La migración no debe limitarse únicamente a la lógica de cálculo y consulta. También debe contemplar la generación de los reportes finales en Excel, incluyendo:

- Replicación del formato actual de salida.

- Encabezados, agrupaciones, totales y subtotales.

- Formatos numéricos, monetarios y de fecha.

- Manejo de múltiples hojas cuando aplique.

- Compatibilidad con archivos XLSX.

- Exportación automática desde la aplicación C#.

- Validación de que el resultado generado coincida con los reportes actuales de VB6.

- Evaluación de librerías para Excel (OpenXML, EPPlus, ClosedXML u otra alternativa aprobada).

Este componente debe considerarse parte del alcance de la migración, ya que representa el entregable final consumido por los usuarios.